**项目团队阶段产品**

根据专业人才培养实训的目标，对实训各项目组分别作如下不同的交付要求。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目阶段** | | **分类** | **交付工件** |
| 先启阶段 | 计划 | 管理文档 | 项目开发计划 |
| 项目管理 | 各个计划的同行评审记录、同行评审检查单 |
| 配置管理 | 配置管理计划 |
| 需求开发 | 技术文档 | 客户需求原始记录（由指导讲师提供） |
| 涉众请求 |
| 软件需求规约（含用例模型） |
| 词汇表 |
| 项目管理 | 软件需求规约同行评审记录、同行评审检查单 |
| 项目组成员工作日志、项目周报 |
| 里程碑会议纪要、里程碑报告（需求） |
| 配置管理 | 配置状态报告 |
| 需求基线发布报告 |
| PPQA | 由PPQA工程师提供  需求过程评审报告，需求产品审计报告、PPQA周报 |
| 精化阶段 | 分析设计 | 技术文档 | 系统架构设计说明书 |
| 数据库设计说明书 |
| 概念数据模型（CDM） |
| 物理数据模型（PDM） |
| 分析模型（Rose模型：用例实现、时序图、状态图） |
| 设计模型（Rose模型：类图） |
| 项目管理 | 各个技术文档的同行评审记录、集成测试用例与系统测试用例的同行评审记录、同行评审检查单 |
| 项目组成员工作日志、项目周报 |
| 里程碑会议纪要、里程碑报告（分析设计） |
| 配置管理 | 配置状态报告 |
| 设计基线发布报告 |
| 测试 | 集成测试计划 |
| 集成测试用例、系统测试用例 |
| 构建阶段 | 软件实施 | 技术文档 | 源代码和可执行代码 |
| 项目管理 | 源代码的同行评审记录、同行评审检查单 |
| 项目组成员工作日志、项目周报 |
| 配置管理 | 配置状态报告 |
| 测试 | 单元测试用例、集成测试用例、系统测试用例 |
| 单元测试日志、集成测试日志、系统测试日志 |
| 软件测试 | 技术文档 | 测试问题记录表 |
| 测试分析报告 |
| 项目组成员工作日志、项目周报 |
| 里程碑会议纪要、里程碑报告（测试） |
| 配置管理 | 配置状态报告 |
| 测试基线发布报告 |
| 整个过程 | | 项目管理 | 项目问题跟踪表 |
| 项目工作量统计及偏差记录 |
| 配置管理 | 基于CMMI3的配置库 |
| 变更申请单 |