|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   HD-YDZX-20001  云迪在线网络学习平台 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-304  四川华迪信息技术有限公司 | 阶段评审报告  Version:0.1  项 目 承 担 部 门：华迪中北实训第5组  撰 写 人（签名）：樊帜伟  完 成 日 期：2020-06-28  本文档 使 用部门： ☑主管领导 ☑项目组  □客户（市场） ☑维护人员 □用户  评审负责人（签名）：樊帜伟  评 审 日 期：2020-06-28 |
| 华迪标志 |

评 审 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目**  **名 称** | 云迪在线网络学习平台 | **项 目 编 号** | | HD-YDZX-20001 | | | | |
| **项 目 经 理** | 靳睿晨 | **评审计划日期** | | 2020-06-28 | | | | |
| **评 审 组织者** | 吴向明 | **评审实际日期** | | 2020-06-28 | | | | |
| **评 审 时 间** | | **开始** | | **8:00** | **结束** | 12:00 |
| **被评审 工件** | 需求开发和需求开发的所有工件 | | | | | | | |
| **评 审 意 见 和 解 决 措 施** | 本阶段工作按计划完成达到基本要求，没有需要修改的问题，可以进入下一阶段 | | | | | | | |
| **评 审 结 论** | ☑ A：接受被评审的开发成果/文档  □ B：由于被评审的开发成果/文档不完善，改正后另行评审  □ C：暂时接受被评审的开发成果/文档（小错误已经发现，必须改正，但没必要另行评审）  □ D：由于被评审的开发成果/文档严重错误，建议终止项目继续开发。 | | | | | | | |
| **修改完成日期** | 2020-06-28 | | **评审结论B**  **下次评审日期** | | 基本合格，不必再次评审。 | | | |
| **创新导师**  **签 名** | 吴向明 | | | | | | | |
| **创业导师**  **签名** | 吴向明 | | | | | | | |
| 评审意见执行情况 | 已按评审意见进行了正确的修改  审核人：樊帜伟　　2020年　06月　25日 | | | | | | | |

会 议 记 录

|  |
| --- |
| 时间： 6月28日上午8：00-12：00 参与人：吴向明、靳睿晨，樊帜伟，薛博文，张振华，郝欣哲  会议记录如下：   1. 本阶段内所有的项目问题已经关闭。 2. 本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。 3. 该项目按计划完成，实际规模小于计划规模相符，偏差值属于可控范围之内（没有超过阙值）。本阶段任务包完成情况为100%，本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模偏差都没有超过项目开发计划中定义的控制阙值。 4. 需求固定后，重新对设计规模做了估计，修改了项目进度计划，将后台管理功能模块细分。下一阶段工作按新计划安排，没有改变项目结项日期。   总结：此里程碑没有超过项目开发计划中定义的控制阙值 |

记录员： 樊帜伟 第 1 页 共 1 页

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 吴向明 | 主任 | 华迪总公司 | 吴向明 | 无 |
| 2 | 靳睿晨 | 项目经理、界面设计员、数据库设计员、编码员 | Java实训第5组 | 靳睿晨 | 无 |
| 3 | 樊帜伟 | 架构师、数据库设计员、设计师、编码员 | Java实训第5组 | 樊帜伟 | 无 |
| 4 | 薛博文 | 系统分析师、设计员、测试员、编码员 | Java实训第5组 | 薛博文 | 无 |
| 5 | 张振华 | 配置员、数据库设计员、编码员 | Java实训第5组 | 张振华 | 无 |
| 6 | 郝欣哲 | 界面设计员、测试员、编码员 | Java实训第5组 | 郝欣哲 | 无 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |